ГРУППА К7-224

СЕРВИС ПО ПОИСКУ ВЕЧЕРИНОК.
СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ «МИФИ»

«PartySurfing»

Москва 2014
Содержание

История изменений
Версия	Изменения	Дата	Автор	Подпись
1.0	Черновик	05.03.2015	Бодунков Денис

# Общее описание методологии «Студенческой методологии МИФИ»
Методология «Студенческой методологии МИФИ» является гибкой методологией разработки программного обеспечения, основанная на принципах Agile. Методология включает серию подходов, ориентированных на разработку новых фич на основе бизнес-требований и их интеграции в рабочую версию продукта.
# Основные артефакты «Студенческой методологии МИФИ»
## Список фич
Список фич - это приоритезированный список имеющихся на данный момент бизнес-требований к системе.
Список фич включает только необходимые к реализации возможности сервиса и не включает в себя use cases, defects, enhancements, technologies, stories, issues.
В список фич могут быть добавлены новые задачи и удалены старые по решению большинства команды. Список фич содержит ориентировочные даты начала и конца их выполнения. После выполнения задача из списка фич также удаляется.
## Sprint Backlog
Sprint Backlog содержит функциональность фичи, разрабатываемую в данный момент командой из Списка фич. Все функции разбиты по задачам, каждая из которых закреплена за ответственным. Ответственный по согласованию с менеджером проекта может взять себе помощника из числа свободных членов команды. Два раза в неделю команда собирается на Sprint meeting, что бы оценить объем работы, который нужно проделать для завершения задач.
## Спринт миттинг (Sprint meeting)
Вся команда два раза в неделю собирается на спринт миттинг для обсуждения возникших проблем, текущих результатов. Так же обсуждаются предложения и замечания. Спринт миттинг проходит по средам и субботам. При необходимости может быть назначен дополнительный спринт миттинг в понедельник.
## Спринт (Sprint)
Итерация называется Sprint. Ее длительность составляет 2 неделя. Спринты могут пересеваться. Одновременно может быть не более 3х активных спринтов. Спринты должны пересекаться так, что бы все члены команды были заняты задачами.
Результатом Sprint является готовый продукт (build), который можно передавать (deliver) заказчику (по крайней мере, система должна быть готова к показу заказчику).
Каждый спринт представляет собой маленький "водопад". В течение спринта делаются все работы по сбору требований, дизайну, кодированию и тестированию продукта.
По результатам спринта работа каждого члена команды оценивается. Выполненная работа и оценки каждого предоставляются преподавателю.
## Жизненный цикл спринта
### Планирование спринта
В начале каждого спринта проводится планирование спринта. В планировании спринта участвует вся команда.
Планирование спринта происходит на субботнем миттинге. На миттинге определяется подробные задачи. Для каждой задачи создается issue на github и назначается ответственный. В некоторых случаях задача требует дополнительного анализа. После анализа могут быть созданы дополнительные подзадачи.
### Разработка
Задачи могут быть связаны с разработкой нового функционала или с изменением дизайна.
При разработке функционала ответственным за задачу назначается ведущий разработчик. При изменении дизайна задача закрепляется за главным дизайнером.
### Документирование
После разработки описание выполненной задачи отправляется на документирование. За своевременное написание документации отвечает технический писатель.
### Тестирование
После документирования нового функционала составляются тест-требования, по ним составляются тест-кейсы, затем проводится тестирование и пишутся автоматические тесты.
### Демо и ревью спринта
Команда демонстрирует преподавателям инкремент продукта, созданный за последний спринт. Команда рассказывает о поставленных задачах, о том как они были решены, какие препятствия были у них на пути, какие были приняты решения, какие проблемы остались нерешенными. На основании ревью принимающая сторона может сделать выводы о том, как должна дальше развиваться система. Участники миттинга делают выводы о том, как шел процесс в команде и предлагает решения по его улучшению.
Подготовка к митингу не должна занимать у команды много времени.