Основные этапы разработки проекта
6 — 7 неделя: разработка рабочего прототипа
7 — 8 неделя: тестирование прототипа
8 неделя: исправление багов в прототипе, анализ реализованного функционала с выводами, решение о доработке и изменении функционала в финальной версии сервиса
9 — 10 неделя: разработка финальной версии сервиса
10 — 11 неделя: тестирование финальной версии сервиса
11 неделя: исправление багов в финальной версии сервиса, анализ реализованного функционала с выводами, решение о доработке и изменении функционала
12 неделя: разработка мобильной версии сервиса
12 — 13 неделя: тестирование финальной версии сервиса
13 неделя: исправление багов в финальной версии сервиса
14 — 15 неделя: подготовка к релизу, оформление главной страницы и релиз

6 неделя:
Составление детализированного проектного плана — Дмитрий и Денис Бодунков
Подготовка среды для разработки и инструкций — Иван
Админская панель и пользователи — Левон
Доработка архитектуры — Левон и Александр
Страница поиска мероприятий и основа для страницы пользователя — Денис Бодунков
Страница поиска мероприятий и основа для страницы мероприятия — Александр
Верстка дизайна — Северин, Денис Быконя, Анастасия
Доработка документации по ТЗ — Евгения и Максим
Составление тест-плана — Анастасия и Арслан

7 неделя:
Админская панель и пользователи — Левон
Страница поиска мероприятий и основа для страницы мероприятия — Александр
Страница поиска мероприятий и основа для личного кабинета — Денис Бодунков
Обьяснение принципов работы с git, инфраструктура — Иван
Натягивание дизайна на страницы — Северин, Денис Быконя, Анастасия
Тестирование прототипа — Анастасия, Арслан, Дмитрий, Максим
Оформление первых результатов тестирования — Евгения и Арслан

8 неделя:
Исправление багов — Левон, Денис Бодунков, Александр
Обьяснение принципов работы с git, инфраструктура — Иван
Корректировка дизайна — Северин, Денис Быконя, Анастасия
Тестирование прототипа — Анастасия, Арслан, Дмитрий, Максим
Оформление результатов тестирования — Евгения и Арслан
Заключение о необходимых изменениях в функцонале — Дмитрий и Максим

9 неделя:
Инфраструктура, регистрация и настройка доменного имени — Иван
Дополнительный функционал (оценки, коментарии, списки необходимого, жалобы и т. п.) - Левон, Александр, Денис Бодунков
Концепция дизайна для мобильной версии — Северин, Денис Быконя, Анастасия
Доработка документации по ТЗ — Евгения и Максим
Изменение тест-плана — Анастасия и Арслан

10 неделя:
Дополнительный функционал (оценки, коментарии, списки необходимого, жалобы и т. п.) - Левон, Александр, Денис Бодунков, Иван
Инфраструктура — Иван
Подгонка дизайна под новый функционал — Северин, Денис Быконя, Анастасия
Тестирование полной версии — Анастасия, Арслан, Дмитрий, Максим
Оформление первых результатов тестирования — Евгения и Арслан

11 неделя:
Исправление багов — Левон, Денис Бодунков, Александр
Инфраструктура — Иван
Корректировка дизайна — Северин, Денис Быконя, Анастасия
Тестирование полной версии — Анастасия, Арслан, Дмитрий, Максим
Оформление результатов тестирования — Евгения и Арслан
Заключение о необходимых изменениях в функцонале — Дмитрий и Максим

12 неделя:
Мобильная версия — Левон, Александр, Денис Бодунков
Инфраструктура — Иван
Подбор хостинга — Иван, Максим
Дизайн мобильной версии — Северин, Денис Быконя, Анастасия
Тестирование мобильной версии— Анастасия, Арслан, Дмитрий, Максим
Оформление первых результатов тестирования — Евгения и Арслан

13 неделя:
Исправление багов — Левон, Денис Бодунков, Александр
Инфраструктура, смена хостинга(при необходимости) — Иван
Корректировка дизайна — Северин, Денис Быконя, Анастасия
Тестирование мобильной версии — Анастасия, Арслан, Дмитрий, Максим
Оформление результатов тестирования — Евгения и Арслан